## Slide 1
SCRUM vs KANBAN
Dos marcos ágiles para organizar el trabajo en equipo
Guía visual y resumida

## Slide 2
¿Qué es "Ágil"?
Scrum y Kanban son dos formas concretas de aplicar la filosofía ágil: entregar valor de forma continua, adaptándose al cambio.
Iterativo
El trabajo se entrega en partes pequeñas y frecuentes, no todo al final.
Adaptable
Los planes se ajustan según la retroalimentación y los cambios del negocio.
Colaborativo
Equipo y cliente trabajan juntos durante todo el proceso.

## Slide 3
SCRUM
Los 3 roles del equipo
Product Owner
Define QUÉ se construye. Prioriza el backlog según el valor para el negocio.
Scrum Master
Facilita el proceso, elimina obstáculos y protege al equipo de interrupciones.
Equipo de Desarrollo
Define CÓMO se construye. Ejecuta el trabajo y entrega el incremento.

## Slide 4
SCRUM
El ciclo del Sprint (1 a 4 semanas)
1
Sprint Planning
El equipo elige y planifica el trabajo del sprint.
→
2
Daily Scrum
Reunión diaria breve para sincronizar avances.
→
3
Sprint Review
Se presenta el incremento terminado a los interesados.
→
4
Retrospectiva
El equipo reflexiona y mejora su forma de trabajar.
Al terminar la Retrospectiva, comienza un nuevo Sprint — el ciclo se repite.

## Slide 5
KANBAN
3 principios clave
Visualizar el trabajo
Todo el flujo se representa en un tablero con columnas y tarjetas visibles.
Limitar el trabajo en curso (WIP)
Cada columna tiene un máximo de tareas activas para evitar la sobrecarga.
Flujo continuo
No hay sprints fijos: las tareas entran y salen según la capacidad del equipo.

## Slide 6
El tablero Kanban
Las tareas avanzan de izquierda a derecha; el límite de WIP evita cuellos de botella.
Por hacer
Tarea A
Tarea B
Tarea C
En progreso
WIP: 2
Tarea D
Tarea E
Revisión
WIP: 2
Tarea F
Hecho
Tarea G
Tarea H
Tarea I

## Slide 7
Scrum vs Kanban: comparación directa
 | SCRUM | KANBAN
Iteraciones | Sprints fijos (1–4 semanas) | Flujo continuo, sin sprints
Roles | Definidos (PO, SM, Equipo) | No exige roles nuevos
Cambios | Se evitan durante el sprint | Se pueden hacer en cualquier momento
Métrica clave | Velocity (por sprint) | Lead time / Cycle time
Ideal para | Entregas planificadas por ciclos | Trabajo con prioridades cambiantes

## Slide 8
¿Cuál elegir?
Elige Scrum si...
necesitas planificación por ciclos, entregas predecibles y roles claros dentro del equipo.
Elige Kanban si...
el trabajo llega de forma continua, las prioridades cambian seguido y buscas simplicidad.
Muchos equipos combinan ambos enfoques: usan la estructura de Scrum y el flujo visual de Kanban. A este híbrido se le llama "Scrumban".